MOVE

COACH STUDIO

Performance & Optimalisatie Plan

Pagina-voor-pagina analyse met concrete acties

April 2026

# Samenvatting

De MOVE app is gebouwd met Next.js 16 App Router en Supabase. De architectuur is functioneel correct maar mist performance-optimalisaties. Dit document beschrijft per pagina en per functie wat er verbeterd kan worden, geordend op impact.

## Kernproblemen

1. force-dynamic op root layout: Alle pagina's worden dynamisch gerenderd. Geen static generation, geen edge caching. Elke pageload is een fresh server render.

2. Bijna alles is 'use client': 85 van 87 pagina's zijn client components. De browser moet de volledige JS bundle downloaden en uitvoeren voordat er iets zichtbaar is.

3. Geen server-side data prefetch: Client pages fetchen data pas NA hydration. Gebruiker ziet een spinner terwijl de server de data al had kunnen meesturen.

4. N+1 queries: Sommige API routes doen queries in een loop in plaats van een batch.

## Impact Score

| Maatregel | Geschatte Impact | Effort |
| --- | --- | --- |
| Remove force-dynamic | TTFB -40%, edge caching aan | 2 uur |
| Server Components conversie | FCP -60%, JS bundle -50% | 2-3 dagen per pagina |
| API query optimalisatie | API response -30-70% | 4 uur per route |
| Lazy loading + code splitting | Initial load -30% | 1 dag |

# Fase 0: Quick Wins (1 dag)

Deze wijzigingen hebben de hoogste impact-per-effort ratio.

### 0.1 Verwijder force-dynamic uit root layout

Bestand: src/app/layout.tsx

Probleem: export const dynamic = 'force-dynamic' staat op de root layout. Dit dwingt ELKE pagina tot server-side rendering bij elk request. Geen static pages, geen ISR, geen edge caching.

Oplossing: Verwijder de export. Gebruik per-route dynamic config alleen waar nodig (pagina's met auth). Coach/client layouts kunnen dynamic = 'force-dynamic' krijgen, maar publieke pagina's (login, set-password) worden dan automatisch gecached.

Impact: TTFB daalt met 30-40% voor publieke pagina's. Vercel edge cache wordt actief.

### 0.2 Cache headers op API routes

Probleem: Niet alle GET routes hebben cache headers. Elke request gaat naar de origin server.

Oplossing: Voeg stale-while-revalidate headers toe aan alle GET endpoints. De /api/dashboard route (zwaarste endpoint, 18 queries) krijgt max-age=60, s-maxage=120.

# Fase 1: Coach Pagina's

Overzicht van alle coach pagina's met huidige staat en geplande optimalisatie.

| Pagina | Type | Data Fetching | Optimalisatie |
| --- | --- | --- | --- |
| /coach | Server | 5 parallelle queries (Promise.all) | Al goed. Alleen cache headers toevoegen. |
| /coach/clients | Server | profiles WHERE role=client | Al goed. Paginatie toevoegen bij >50 clients. |
| /coach/clients/[id] | Server | 5 parallelle queries | Al goed. Tabs lazy loaden. |
| /coach/clients/[id]/nutrition | Client | Supabase direct | Naar Server Component. Alleen edit-modal client. |
| /coach/clients/[id]/meal-plan | Client | Supabase direct | Naar Server Component. Form blijft client. |
| /coach/clients/[id]/program | Client | Supabase direct | Naar Server Component. Drag-drop client. |
| /coach/messages | Client | Real-time subscriptions | Blijft client. Wel: initial messages server-side prefetchen. |
| /coach/nutrition | Client | Supabase + /api/template-diets | Naar hybrid. Overview server, modals client. |
| /coach/programs | Client | Supabase direct | Naar Server Component. Archive toggle client. |
| /coach/exercises | Client | Supabase direct | Naar Server Component. CRUD form client. |
| /coach/broadcasts | Client | Supabase direct | Naar hybrid. List server, composer client. |
| /coach/schedule | Client | Supabase direct | Blijft client (kalender interactief). |
| /coach/ai-settings | Client | Supabase direct | Naar hybrid. Display server, form client. |
| /coach/check-ins/[id] | Client | Supabase direct | Naar hybrid. Data server, review form client. |

## Detailplan per coach pagina

### /coach/clients/[id]/nutrition

Huidig: 'use client' - laadt Supabase client-side, toont spinner, dan data.

Nieuw: Server Component fetcht nutrition_plans + client profiel. Geeft data als props door aan ClientNutritionView (client component) die alleen de edit/template modals bevat.

Functionaliteit behouden: Bewerken knop, template toewijzen modal, plan weergave, macro badges, maaltijd lijst.

Effort: 3-4 uur

### /coach/nutrition (overview)

Huidig: 'use client' - 6 Supabase queries + template API call, allemaal client-side.

Nieuw: Server Component fetcht clients, plans, templates, compliance data. Geeft door aan interactieve shell voor zoeken/filteren en assign modals.

Functionaliteit behouden: Zoekbalk, filter tabs, voedingsplan templates (eigen + standaard), toewijzen modal, compliance badges, stats cards.

Effort: 4-5 uur

### /coach/messages

Huidig: 'use client' - real-time subscriptions voor berichten.

Nieuw: Blijft grotendeels client. Verbetering: prefetch laatste 20 conversaties server-side zodat de lijst direct zichtbaar is. Real-time updates nemen het daarna over.

Effort: 2-3 uur

# Fase 2: Client Pagina's

De client pagina's zijn het meest kritisch want die worden het vaakst bezocht door eindgebruikers.

| Pagina | Type | Data Fetching | Optimalisatie |
| --- | --- | --- | --- |
| /client (dashboard) | Client | /api/dashboard (18 queries) | Naar hybrid. Server prefetch, client interactief. |
| /client/workout | Client | /api/client-program | Naar hybrid. Programma server, dag-selectie client. |
| /client/workout/active | Client | Real-time + Supabase | Blijft client. Lazy load exercise GIFs. |
| /client/nutrition | Client | Supabase direct | Naar hybrid. Plan server, food log client. |
| /client/messages | Client | Real-time subscriptions | Blijft client. Prefetch server-side. |
| /client/check-in | Client | Supabase direct | Naar hybrid. Form client, data server. |
| /client/weekly-check-in | Client | Supabase direct | Blijft client (formulier). |
| /client/health | Client | Supabase direct | Naar Server Component. Grafieken client. |
| /client/progress/photos | Client | Supabase storage | Naar hybrid. Grid server, upload client. |
| /client/profile/edit | Client | Supabase direct | Blijft client (formulier). |
| /client/journey | Client | Supabase direct | Naar Server Component. |
| /client/accountability | Client | Supabase direct | Blijft client (formulier). |

## Detailplan per client pagina

### /client (dashboard) - HOOGSTE PRIORITEIT

Huidig: 'use client' - fetcht /api/dashboard na hydration. User ziet 1-3 seconden een spinner.

Nieuw: Server Component doet de /api/dashboard call server-side. HTML met data wordt direct gestuurd. Interactieve elementen (weight input, week dots, action cards) worden client islands.

Functionaliteit behouden: Week-dots navigatie, gewicht invoer widget, weekly check-in card, monthly check-in card, training overzicht, voeding overzicht, nudges, momentum score.

Technische aanpak: 1) Server page.tsx fetcht dashboard data. 2) Geeft door aan <DashboardShell data={data} /> client component. 3) DashboardShell rendert alles met interactieve state.

Effort: 4-6 uur (grootste pagina)

### /client/workout

Huidig: 'use client' - cachedFetch naar /api/client-program.

Nieuw: Server page fetcht programma + template days. Client component voor dag-selectie en workout starten.

API fix: /api/client-program heeft een N+1 query: telt exercises per dag in een loop. Fix: enkele GROUP BY query.

Effort: 3-4 uur (inclusief API fix)

### /client/workout/active

Huidig: 'use client' met real-time updates. Correct voor deze use case.

Optimalisatie: Lazy load exercise GIF animaties met loading='lazy'. Voeg next/image toe voor automatische optimalisatie. Memoize exercise panels (al deels gedaan).

Effort: 1-2 uur

### /client/nutrition

Huidig: 'use client' - zware pagina met dag-navigatie, maaltijd tracking, food search.

Nieuw: Server fetcht actief voedingsplan + vandaag's logs. Client component voor interactieve food logging, zoeken, macro tracking.

Effort: 4-5 uur

# Fase 3: API Route Optimalisatie

### /api/dashboard

Status: Goed. 18 queries in Promise.all(). Geen wijziging nodig.

Verbetering: Voeg s-maxage=120, stale-while-revalidate=600 toe voor Vercel edge caching.

### /api/client-program

Probleem: N+1 query. Voor elke template_day wordt een aparte COUNT query gedaan.

Fix: Enkele query: SELECT template_day_id, COUNT(*) FROM program_template_exercises GROUP BY template_day_id. Scheelt N-1 database roundtrips.

Impact: Response time daalt van ~400ms naar ~80ms bij 7 trainingsdagen.

### /api/cron/* routes

Probleem: Verwerken clients sequentieel. Geen paginatie. Kan timeout bij 100+ clients.

Fix: Batch verwerking met Promise.all() in chunks van 10. Voeg paginatie toe. Log errors per client in plaats van hele batch te laten falen.

### /api/template-diets POST

Status: Gefixed (plan_data kolom verwijderd). Werkt nu correct.

### /api/clients/resend-invite POST

Status: Gefixed (magiclink + hashed_token). Werkt nu correct.

# Fase 4: Component Optimalisatie

### ClientsListView

Bestand: src/app/coach/clients/ClientsListView.tsx

Probleem: Laadt alle 100+ clients in memory. Filtert client-side op elke keystroke.

Fix: Server-side search met debounce (300ms). Cursor-based paginatie. Toon 20 clients per pagina.

### PhotoUploadStep (camera viewfinder)

Bestand: src/components/client/PhotoUploadStep.tsx

Probleem: Zware component met getUserMedia API, wordt eager geloaded.

Fix: Dynamic import met next/dynamic + loading skeleton. Camera wordt pas geladen als user op 'Foto nemen' klikt.

### Exercise GIFs

Probleem: GIF animaties in workout active pagina laden zonder lazy loading.

Fix: Gebruik next/image met loading='lazy'. Converteer GIFs naar WebP/AVIF voor 60-80% kleinere bestanden.

### MealPlanForm

Bestand: src/components/coach/MealPlanForm.tsx

Optimalisatie: Dynamic import. Wordt alleen geladen als coach op 'Nieuw plan' klikt.

# Fase 5: Onboarding Flow

### /onboarding

Bestand: src/app/onboarding/page.tsx

Huidig: 'use client' - multi-step wizard met foto upload, intake vragen, AI plan generatie.

Status: Functioneel correct na eerdere fixes. Camera silhouette overlay werkt. AI nutritionist tekst verwijderd. Typical daily eating vraag toegevoegd.

Optimalisatie: Lazy load camera component. Prefetch onboarding stappen data. CompletionScreen component is al goed geoptimaliseerd.

Belangrijk: Field validation ontbreekt nog. Gebruiker kan lege velden submitten. Dit is een functionele bug, niet puur performance.

# Fase 6: Auth Pagina's

| Pagina | Type | Data Fetching | Optimalisatie |
| --- | --- | --- | --- |
| / (login) | Client | Auth state check | Correct. Voeg redirect cache toe. |
| /auth/set-password | Hybrid | verifyOtp + getUser | Correct. Geen wijziging nodig. |
| /auth/reset-password | Hybrid | API call | Correct. Geen wijziging nodig. |
| /auth/verify | Client | getUser + profile | Fix: parallelle queries. |
| /auth/callback/* | Server+Client | Token exchange | Correct. Geen wijziging nodig. |

Auth pagina's zijn grotendeels correct geimplementeerd. Enige verbetering: /auth/verify doet sequentiele queries die parallel kunnen.

# Tijdlijn & Prioriteit

| Fase | Taken | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Quick wins: force-dynamic, cache headers | 1 dag | TTFB -40%, edge caching |
| 1 | Coach pagina's naar Server Components | 1-2 weken | FCP -60% coach side |
| 2 | Client pagina's naar Server Components | 2-3 weken | FCP -60% client side |
| 3 | API route optimalisatie | 3-4 dagen | API -30-70% sneller |
| 4 | Component lazy loading + code split | 2-3 dagen | Bundle -30-50% |
| 5 | Onboarding + validation fixes | 1-2 dagen | UX verbetering |
| 6 | Auth pagina's fine-tuning | 4 uur | Marginaal |

## Totale geschatte effort

Gefaseerd optimaliseren: 5-8 weken (part-time) voor alle fasen.

Volledige rebuild: 8-12 weken met risico op regressies en verloren functionaliteit.

Aanbeveling: start met Fase 0 (1 dag, hoogste ROI) en werk dan door de fasen heen. Na Fase 0 + 2 (client dashboard) heb je al 70% van de merkbare verbetering voor eindgebruikers.

## Wat NIET te doen

Geen volledige rewrite: De huidige codebase is functioneel correct en alle features werken. Een rewrite introduceert nieuwe bugs en kost meer tijd.

Geen premature database migratie: De Supabase setup werkt. Optimaliseer queries eerst voordat je overweegt naar een andere database te gaan.

Geen framework switch: Next.js 16 App Router is de juiste keuze. Het probleem is niet het framework maar hoe het gebruikt wordt.